### Visão Geral do Projeto: GeoShield

Descrição: O GeoShield é uma Plataforma Integrada de Alertas Climáticos projetada para modernizar a atuação da Defesa Civil e proteger populações vulneráveis. A solução atua como uma ponte entre os dados massivos gerados por satélites e a ponta operacional nas cidades. Escopo: O sistema cruza dados históricos de missões e tecnologias espaciais com o mapeamento de regiões de risco na Terra. Quando um evento anômalo (como chuvas extremas ou secas severas) é detectado via monitoramento orbital, o motor de regras da plataforma processa essa informação e emite alertas geolocalizados. Esses alertas são consumidos em tempo real por aplicativos móveis, permitindo que agentes governamentais e cidadãos tomem decisões rápidas para mitigação de desastres (ODS 11 e 13).

### Arquitetura da Solução (O que será entregue)

- Banco de Dados (Oracle): Utilização do esquema PF0645 para extrair inteligência das tabelas missoes_espaciais, tecnologias_espaciais, regioes_monitoradas e eventos_monitorados.

- Back-end (Java/Spring Boot): Um microsserviço RESTful robusto contendo as regras de negócio e validações, estruturado com as entidades Regiao e AlertaEvento.

- Front-end Mobile (Android ou Flutter): O aplicativo do usuário final (Agente ou Cidadão) com navegação estruturada, exibição de cards de alertas e interface fluida.

- Infraestrutura de Rede (Packet Tracer): O desenho lógico e físico do Centro de Controle Operacional (CCO) da Defesa Civil, com VLANs segmentadas e ACLs de segurança.

- Modelagem Corporativa (Archimate): A documentação visual no padrão TOGAF, mapeando desde os stakeholders até os servidores na nuvem.

### Plano de Projeto Executivo

Para garantir que tudo saia no prazo e com qualidade, o ideal é fatiar essas entregas em Sprints bem definidos. Se houver algum impedimento técnico ou bloqueio de requisitos durante as semanas, Jonathas pode ajudar a destravar o caminho para que vocês mantenham a cadência das entregas seguindo os rituais ágeis. Tudo deve ser versionado no repositório guarda-chuva que discutimos.

#### Sprint 1: Fundação e Modelagem (Semanas 1 e 2)

O objetivo aqui é criar a "planta baixa" do sistema. Sem isso, o código fica sem direção.

- Tarefa 1.1 (TOGAF/Archimate): Desenhar as 4 visões exigidas (Breve descrição, Negócio, Sistema e Tecnologia). Mapear os atores (Agente da Defesa Civil) e componentes.

- Tarefa 1.2 (Banco de Dados): Analisar as 4 tabelas do Oracle fornecidas e criar o script de inicialização do banco H2 para o ambiente de testes do Spring Boot.

- Tarefa 1.3 (Repositório): Inicializar o monorepo GlobalSolution-2026 com as pastas de infraestrutura e documentação.

#### Sprint 2: O Motor do Sistema (Semanas 3 e 4)

Foco total na engenharia do back-end para construir a API que servirá de base para o projeto.

- Tarefa 2.1 (Entidades e DTOs): Criar as classes Regiao e AlertaEvento no Spring Boot. Garantir que cada uma tenha os 4 atributos (incluindo o numérico e o LocalDate) e implementar o Bean Validation nos DTOs.

- Tarefa 2.2 (Repositories e Services): Criar as interfaces de acesso a dados e a lógica de CRUD.

- Tarefa 2.3 (Controllers e Exception Handler): Expor os endpoints REST (GET, POST, PUT, DELETE) e configurar a classe GlobalExceptionHandler para tratar erros (ex: tentar cadastrar alerta sem data).

#### Sprint 3: A Ponta do Usuário e a Infraestrutura (Semanas 5 e 6)

Com a API rodando, é hora de dar "rosto" ao sistema e montar o ambiente físico simulado.

- Tarefa 3.1 (Desenvolvimento Mobile): Criar o app (em Kotlin/Compose ou Flutter). Implementar a Splash Screen, a Tela de Introdução e a navegação estruturada (Navigation Compose).

- Tarefa 3.2 (Integração de Interface): Desenhar a tela principal consumindo dados (ou utilizando mock alinhado com o Oracle) exibindo os Alertas em Cards e LazyColumn/ListView.

- Tarefa 3.3 (Topologia Packet Tracer): Montar o cenário do Centro de Controle. Configurar o roteador conectado à Nuvem, os 3 switches em cascata, o DHCP para os desktops, IPs estáticos para os servidores, segmentação de VLANs e a regra de ACL para isolar o Access Point Wireless.

#### Sprint 4: Lapidação e Pitch (Semana 7)

Fase de polimento final para garantir a nota máxima na integração das disciplinas.

- Tarefa 4.1 (Quality Assurance): Revisar todo o código. O app compila sem erros? O Spring Boot sobe com o profile de teste? A topologia de rede "pinga" corretamente respeitando a ACL?

- Tarefa 4.2 (Documentação): Gerar o Diagrama de Classes e o DER do Java. Subir tudo atualizado nos submódulos do Git.

- Tarefa 4.3 (Apresentação): Montar a síntese do projeto para o Pitch, conectando o problema global (ODS) à solução técnica (GeoShield).

Para abrirmos oficialmente a primeira Sprint, vocês preferem começar desenhando a arquitetura visual no Archimate para ter a visão geral, ou querem começar explorando as tabelas no Oracle para entender os dados reais que terão em mãos?